бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Вологодской области

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Практическая работа №3

Выполнил:

студент группы ИС-24

Богданов Н.Н.

г. Череповец

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Общие сведения	3

2. Цели и назначение создания системы	5

3. Характеристика объектов автоматизации	5

4. Требования к системе	6

5. Состав и содержание работ	6

6. Порядок контроля и приемки	7

7. Требования к документированию	8

Заключение	8

Список использованных источников	9

Введение

Актуальность работы обусловлена возрастающей потребностью в эффективных инструментах управления временем в условиях современного динамичного образа жизни. Ручное управление задачами требует значительных временных затрат и подвержено человеческому фактору.

Цель работы — разработка технического задания на создание интеллектуального приложения для управления задачами "Smart To-Do List", соответствующего современным стандартам разработки программного обеспечения.

Задачи работы:

Провести анализ потребностей пользователей в управлении задачами

Сформулировать функциональные и технические требования к системе

Разработать архитектуру и прототипы интерфейсов

Определить этапы разработки и порядок приемки системы

- Общие сведения

Общие сведения:

Smart To-Do List представляет собой кроссплатформенное мобильное приложение с функциями интеллектуального управления задачами, автоматической категоризацией и аналитикой продуктивности.

Наименование организации:

Учебный проект, реализуемый в рамках образовательной программы.

Разработчик:

Команда разработчиков под руководством тимлида. Разработка ведется в рамках учебного проекта.

Основание для разработки:

Практическая работа по дисциплине "Проектирование информационных систем".

Плановые сроки работы:

Начало работ — 25.10.2025, окончание — 25.12.2025. Общая продолжительность проекта составляет 8 недель.

Источник финансирования:

Учебный проект, финансирование не требуется.

- Цели и назначение создания системы

Цели создания системы:

Повышение эффективности управления задачами на 40% через внедрение автоматической категоризации. Сокращение времени на организацию задач на 60% за счет автоматизации рутинных операций. Увеличение выполнения запланированных задач на 35%.

Назначение системы:

Автоматическая категоризация задач по ключевым словам. Управление задачами с возможностью создания, редактирования, удаления. Установка напоминаний по времени и местоположению. Визуализация статистики продуктивности. Корректировка автоматических категорий пользователем.

- Характеристика объектов автоматизации

Основные сведения об объекте автоматизации:

Управление персональными задачами пользователя включает создание, категоризацию и отслеживание выполнения задач. Автоматическая категоризация на основе анализа текста использует алгоритмы обработки естественного языка. Геолокационные напоминания и уведомления работают на основе данных GPS. Статистика выполнения задач и аналитика продуктивности предоставляют визуализацию прогресса.

Условия эксплуатации:

Мобильные устройства iOS 14+ и Android 8+ с поддержкой геолокационных сервисов. Наличие интернет-соединения для работы дополнительных функций. Локальное хранение данных с возможностью оффлайн-работы основных функций приложения.

- Требования к системе

Требования к структуре системы:

Модульная архитектура включает три основных компонента: интерфейс пользователя, модуль управления задачами и аналитический модуль. Каждый компонент должен функционировать автономно, но в рамках единой системы. Веб-интерфейс обеспечивает доступ к системе с различных устройств без установки дополнительного ПО.

Требования к функциям:

Управление задачами предусматривает создание, редактирование, удаление и категоризацию задач. Система автоматической категоризации анализирует ключевые слова и назначает соответствующие категории. Модуль напоминаний поддерживает установку временных и геолокационных уведомлений. Система аналитики предоставляет визуализацию статистики выполнения задач.

Требования к видам обеспечения:

Техническое обеспечение включает кроссплатформенную архитектуру на React Native с использованием SQLite для локального хранения данных. Программное обеспечение должно поддерживать работу на iOS 14+ и Android 8+. Информационное обеспечение включает защиту пользовательских данных и резервное копирование.

- Состав и содержание работ

Анализ и проектирование (2 недели):

Изучение потребностей пользователей включает проведение опросов, анализ существующих решений и выявление ключевых требований. Разработка технической документации предполагает создание ТЗ, проектирование архитектуры системы и разработку прототипов интерфейсов.

Разработка системы (3 недели):

Создание базовых модулей включает реализацию ядра системы, разработку алгоритмов категоризации и настройку работы с геоданными. Разработка пользовательского интерфейса ведется с учетом принципов UX/UI дизайна для обеспечения удобства использования.

Тестирование и внедрение (2 недели):

Функциональное тестирование всех модулей системы проводится по подготовленным тест-кейсам. Внедрение включает развертывание приложения и обучение пользователей работе с системой.

- Порядок контроля и приемки

Испытания системы:

Функциональное тестирование включает проверку работы всех модулей системы, тестирование автоматической категоризации и геолокационных сервисов. Проверка интеграции охватывает тестирование работы с локальным хранилищем данных и корректность отображения статистики.

Приемка работ:

Демонстрация системы заказчику включает презентацию всех функций приложения и ответы на вопросы. Подписание акта сдачи-приемки осуществляется после устранения всех выявленных замечаний и подтверждения соответствия требованиям ТЗ.

7. Требования к документированию

Техническая документация:

Руководство пользователя содержит описание функций приложения с примерами использования. Техническое описание включает схемы базы данных, API документацию и описание алгоритмов работы ключевых модулей.

Эксплуатационная документация:

Инструкции по работе с системой содержат пошаговые руководства для различных сценариев использования. Регламент резервного копирования описывает процедуры сохранения и восстановления пользовательских данных.

Заключение

В ходе выполнения практической работы было разработано техническое задание на создание интеллектуального приложения для управления задачами "Smart To-Do List". Документ учитывает современные тенденции в разработке мобильных приложений и потребности пользователей в эффективных инструментах управления временем.

Разработанная система обладает значительным потенциалом для повышения личной продуктивности пользователей за счет автоматизации рутинных операций и предоставления аналитических инструментов для самоанализа. Особое внимание было уделено простоте использования и интуитивно понятному интерфейсу.

Техническое задание содержит все необходимые разделы для начала работ по разработке системы и может быть использовано как основа для реализации реального проекта.